Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

за 2021 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса" утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1778. В 2021 году было внесено 6 изменений в муниципальную программу (19.02.2021 г., 29.04.2021 г., 26.08.2021 г., 19.10.2021 г., 19.11.2021 г., 23.12.2021 г.).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) в 2021 году предусматривалось в местном бюджете 3920,5 тыс. руб. Фактически освоено 3918,1 тыс. руб.    (99,9 %).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Погореловым И.Д. 25 декабря 2020 года (изменен 25 марта 2021г., 28 июня 2021 г., 28 сентября 2021 г., 22 декабря 2021 г.).

Все контрольные события по плану реализации выполнены в запланированные сроки.

В 2021 году в муниципальной программе выделены 6 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

рост уровня газификации населенных пунктов – данный показатель в 2021 году не планировался, работы по строительству газопроводов не производились;

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 100%, выполнен на 100%;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 100,0 %, не выполнен (92,2 %) из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 100,0 %, выполнен на 100%;

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования – 100,0 % , не выполнен (92,0 %) из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования – 90,0%, выполнен на 101,8%.

Из 5 целевых показателей муниципальной программы, предусмотренных к выполнению в 2021 году в полном объеме достигнуты значения  по 3 целевым показателям.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: "Газификация муниципального образования Кавказский район", "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район", "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

- Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, по программе на 2021 год за счет средств местного бюджета составил  259,1 тыс. рублей.

В 2021 году в подпрограмме предусмотрена реализация  1 мероприятия.

По мероприятию № 2 - «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 259,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 258,6. руб. (99,8%). 	Экономия бюджетных средств в сумме 0,5 тыс. руб. сложилась в результате оплаты по  факту выполненных работ.

Мероприятие  подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. В 2021 году были заключены договор на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов.

Мероприятие подпрограммы выполнено в полном объеме.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

В подпрограмме в 2021 году запланирована реализация 3 мероприятий.

По мероприятию № 1 - «Замена энергосберегающих ламп и светильников» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета  290,0 тыс. руб.,  фактическое освоение  составило 290,0 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году осуществлена замена 285 энергосберегающих ламп и светильников, в том числе 270 шт. в общеобразовательных учреждениях и 15 шт.светильников  в администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Значение целевого показателя подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников», отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100%.

По мероприятию № 2 - «Установка приборов учета» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 1531,1 тыс. рублей, фактическое освоение  составило 1531,1 тыс. руб. (100 %).

В рамках данного мероприятия проведено техническое перевооружение узла учета газа в МБОУ СОШ № 9;  замена узлов учета газа в МБОУ СОШ №21 и МАО УДО ЦВР, разработана проектная документация на техническое перевооружение  узла учета газа.

Значение целевого показателя подпрограммы «Установка приборов учета» - 3 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100% (факт – 3 шт.) .

По мероприятию № 3 – «Ремонт системы отопления» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета  840,0 тыс. руб.,  фактическое освоение  составило 838,4 тыс. руб. (99,8 %). Экономия бюджетных средств в сумме 1,6  тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках данного мероприятия  проведен ремонт системы отопления и ремонт автоматики в котельной в   МБОУ СОШ № 18, техническое перевооружение узла учета расхода газа МБОУ СОШ №9, ремонт котла в МАО УДО ЦВР. Значение целевого показателя подпрограммы – «Ремонт системы отопления» - 3 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 100%.

Мероприятие подпрограммы  реализуются в целях экономии средств местного бюджета на оплату коммунальных услуг и бесперебойной работы оборудования в котельной.

В муниципальной программе предусмотрено также достижение значений 16 целевых показателей, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- снижение потребления электрической энергии;

- оснащение энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности систем электроснабжения;

- снижение потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены по 19 показателям на сто процентов и выше.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,0 (расчет прилагается).

- Подпрограмма "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район".

Координатором подпрограммы является отдел капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Управление образования администрации МО Кавказский район является участником подпрограммы.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2021год за счет средств местного бюджета составил 1000,0 тыс. руб. Фактически освоено 1000,0 тыс. руб. (100,0%).

В подпрограмме предусмотрена реализация  1 мероприятия - «Строительство блочно-модульной котельной в  МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского района».

В рамках реализации данного мероприятия планировалась разработка проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ для перевода котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского район с жидкого топлива на газ, работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме.

Перевод собственной котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного Кавказского района с жидкого  топлива на газообразное топливо даст экономию по приобретению энергоносителя  и удобство в эксплуатации.

Целевой показатель «Количество построенных (реконструированных) котельных для бесперебойного обеспечения теплоснабжением муниципальных учреждений» - 1 шт., не выполнен, так как строительство котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного запланировано на 2024 год, значение целевого показателя в 2021 году не было изменено, что повлияло на оценку эффективности подпрограммы.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0  (расчет прилагается).

В целом по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" средняя, коэффициент эффективности реализации программы  – 0,86  (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                    М.Н.Козлова

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.Н. Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2021 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район" Кавказский район"

1. Оценка степени реализации мероприятий

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, проведено техническое обслуживание  газопроводов.

СРм = 1/ 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =258,6/259,1= 1,0

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис = 1*0,7+1*0,3 = 1,0

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

Целевой показатель в 2021 году не предусмотрен, значение СДп/ппз условно принимаем за 1.

СРп/п = 1/1= 1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп= СРп/п*Эис =1*1,0= 1,0

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

1. Оценка степени реализации мероприятий

СВнр =3/3, качественный результат достигнут, профинансировано в полном объеме

СРм = 3/3 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =2659,5/2661,4 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис = 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач  подпрограммы

Целевой показатель, желаемой тенденцией которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 285/285=1

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 3/3=1

СДп/ппз3 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 3/3=1

Целевые показатели, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,15/25,14=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,007=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,066/0,065=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/2,96=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,0/6,0=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,11/0,11=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 170,41/170,4=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,72/0,72=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,8=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,90/0,9=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,05/9,04=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100,85/100,85=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,170/0,169=1

СДп/ппз19= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,65/12,64=1

СРпп=19/19=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп= СРп/п*Эис =1*1= 1

3.Подпрограмма «Модернизация систем

теплоснабжения муниципального образования Кавказский район"

1. Оценка степени реализации мероприятий

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, разработана ПСД на строительство блочно-модульной котельной в МБОУ СОШ №10 п. Степного.

СРм = 1/ 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =1000,0/1000,0 =1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис = 1*0,7+1*0,3 =1

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп = 0/1=0

СРп/п=0/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп= СРп/п*Эис = 1*0= 0 (неудовлетворительная)

Степень реализации муниципальной программы:

Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СДп/ппз1 = 100/100=1

СДп/ппз2 = 92,2/100=0,92

СДп/ппз3 = 100/100=1

СДп/ппз4 = 98/100=0,98

СДп/ппз5 = 91,6/90=1

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп = (1+0,92+1+0,98+1)/5 = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1=258,6/3918,1=0,07

k2=2659,5/3918,1=  0,68

к3=1000/3918,1=0,25

ЭР мп =0,98*0,5+(1*0,07+1*0,68+0*0,25)*0,5 = 0,86

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"– средняя.

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                              В.Н. Афанасьева